Plantilla – Proyecto Individual 1

Dariana Pol Aramayo

Clase B · Semana 1
Objetivo: Analizar un problema real y delimitar una solución clara (sin foco técnico)

I. Análisis del problema

1. Descripción del problema

Actualmente, las personas que desean adquirir productos para el hogar, tecnología o retail se ven obligadas a desplazarse físicamente a múltiples tiendas para comparar precios y verificar disponibilidad. No existe un punto centralizado y actualizado donde se pueda consultar el inventario completo de diversos rubros en tiempo real, lo que genera una desconexión entre la oferta de las tiendas y la necesidad inmediata del consumidor.

2. Usuario / Cliente

- Usuario principal: Compradores minoristas y familias que buscan optimizar su tiempo y presupuesto.

- Contexto en el que ocurre el problema: Personas con jornadas laborales extensas o movilidad limitada en Santa Cruz que necesitan adquirir productos garantizados sin depender de los horarios de apertura física de los locales.

3. Dolor o necesidad

La pérdida de tiempo en traslados innecesarios y la frustración de llegar a una tienda y descubrir que el producto no está en stock o tiene un precio distinto al publicitado en redes sociales. Esto deriva en un gasto extra de dinero en transporte y desorden en la planificación del hogar.

4. Alcance del sistema

- Qué SÍ va a resolver: La navegación por catálogos, búsqueda avanzada, gestión de compras mediante carrito, selección de métodos de envío y seguimiento de pedidos realizados.

- Qué NO va a resolver: La creación de cuentas de usuario, la seguridad de las pasarelas de pago, el manejo de servidores o la logística interna de los almacenes (inventario físico).

II. Historias de usuario (tarjetas)

Regla:
No más de 20 historias.
Deben ser entendibles por alguien no técnico.

ID: HU-01

Orden de prioridad: 01 / 20

Tipo de prioridad: [X] Alta ☐ Media ☐ Baja

Historia de usuario (solo descripción): Como comprador, quiero ver un catálogo general de productos para conocer qué artículos están disponibles para la venta. Criterios de aceptación:

- Dado que ingreso a la página principal, cuando el sistema carga, entonces debo ver una lista de productos con imagen, nombre y precio.

- Dado que un producto no tiene existencias, cuando aparece en el catálogo, entonces debe mostrar una etiqueta de "Agotado".

Estimación superficial de tiempo: ☐ 30 min ☐ 1 h ☐ 2 h   ☐ 4 h [X]+1 día

ID: HU-02

Orden de prioridad: 02 / 20

Tipo de prioridad: [X] Alta ☐ Media ☐ Baja

Historia de usuario (solo descripción): Como comprador, quiero buscar un producto por su nombre en una barra de búsqueda para encontrar lo que necesito rápidamente.

Criterios de aceptación:

- Dado que escribo el nombre de un artículo, cuando presiono el botón de búsqueda, entonces el sistema debe mostrar solo resultados que coincidan con ese texto.

- Dado que no hay coincidencias, cuando termina la búsqueda, entonces el sistema debe mostrar un mensaje informando que no hubo resultados.

Estimación superficial de tiempo: ☐ 30 min ☐ 1 h ☐ 2 h [X] 4 h ☐ +1 día

ID: HU-03

Orden de prioridad: 03 / 20

Tipo de prioridad: [X] Alta ☐ Media ☐ Baja

Historia de usuario (solo descripción): Como comprador, quiero ver la información detallada de un producto para revisar sus características técnicas y dimensiones antes de comprar.

Criterios de aceptación:

- Dado que hago clic en un producto, cuando se abre su página, entonces debo ver una descripción larga, ficha técnica y fotos adicionales.

- Dado que el producto tiene variantes (color/talla), cuando estoy en el detalle, entonces debo poder seleccionarlas para confirmar disponibilidad.

Estimación superficial de tiempo: ☐ 30 min ☐ 1 h [X] 2 h ☐ 4 h ☐ +1 día

ID: HU-04

Orden de prioridad: 04 / 20

Tipo de prioridad: [X] Alta ☐ Media ☐ Baja

Historia de usuario (solo descripción): Como comprador, quiero añadir productos a un carrito de compras para agrupar los artículos que deseo adquirir en una sola transacción.

Criterios de aceptación:

- Dado que elijo un producto, cuando pulso "Añadir al carrito", entonces el contador del icono del carrito debe aumentar visualmente.

- Dado que el producto ya estaba en el carrito, cuando lo añado de nuevo, entonces el sistema debe sumar la cantidad en lugar de duplicar el ítem.

Estimación superficial de tiempo: ☐ 30 min ☐ 1 h [X] 2 h ☐ 4 h ☐ +1 día

ID: HU-05

Orden de prioridad: 05 / 20

Tipo de prioridad: [X] Alta ☐ Media ☐ Baja

Historia de usuario (solo descripción): Como comprador, quiero visualizar el resumen de mi carrito para verificar los montos individuales y el total de mi compra.

Criterios de aceptación:

- Dado que abro la vista del carrito, cuando reviso la lista, entonces debo ver el subtotal de cada producto y el monto final acumulado.

- Dado que el carrito tiene productos, cuando presiono "Vaciar", entonces el sistema debe eliminar todos los artículos y mostrar el total en cero.

Estimación superficial de tiempo: ☐ 30 min ☐ 1 h [X] 2 h ☐ 4 h ☐ +1 día

ID: HU-06

Orden de prioridad: 06 / 20

Tipo de prioridad: [X] Alta ☐ Media ☐ Baja

Historia de usuario (solo descripción): Como comprador, quiero pagar mi pedido mediante transferencia QR o tarjeta para finalizar la adquisición de mis productos.

Criterios de aceptación:

- Dado que selecciono "Pago QR", cuando confirmo la orden, entonces el sistema debe generar una imagen QR válida para escanear.

- Dado que el pago es exitoso, cuando el proceso termina, entonces el sistema debe mostrar una pantalla de confirmación con el número de pedido.

Estimación superficial de tiempo: ☐ 30 min ☐ 1 h ☐ 2 h ☐ 4 h [X] +1 día

ID: HU-07

Orden de prioridad: 07 / 20

Tipo de prioridad: [X] Alta ☐ Media ☐ Baja

Historia de usuario (solo descripción): Como comprador, quiero seleccionar una dirección de entrega o punto de retiro para indicar dónde deseo recibir mi paquete.

Criterios de aceptación:

- Dado que estoy en el proceso de pago, cuando elijo "Envío a domicilio", entonces debo poder escribir una dirección exacta y referencias.

- Dado que selecciono una zona de envío, cuando el sistema calcula el costo, entonces el cargo de transporte debe sumarse al total de forma desglosada.

Estimación superficial de tiempo: ☐ 30 min [X] 1 h ☐ 2 h ☐ 4 h ☐ +1 día

ID: HU-08

Orden de prioridad: 08 / 20

Tipo de prioridad: [X] Alta ☐ Media ☐ Baja

Historia de usuario (solo descripción): Como comprador, quiero modificar las cantidades de un producto dentro del carrito para ajustar mi compra según mi presupuesto actual.

Criterios de aceptación:

- Dado que cambio el número de unidades de un ítem, cuando el sistema procesa el cambio, entonces el precio total del carrito debe actualizarse automáticamente.

- Dado que reduzco la cantidad a cero, cuando el sistema detecta la acción, entonces el producto debe eliminarse de la lista del carrito.

Estimación superficial de tiempo: ☐ 30 min [X] 1 h ☐ 2 h ☐ 4 h ☐ +1 día

ID: HU-09

Orden de prioridad: 09 / 20

Tipo de prioridad: [X] Alta ☐ Media ☐ Baja

Historia de usuario (solo descripción): Como comprador, quiero recibir un comprobante de compra por correo electrónico para tener un respaldo físico y legal de mi transacción.

Criterios de aceptación:

- Dado que la compra se completa, cuando el sistema cierra el pedido, entonces debe enviarse un email con el detalle de artículos y el ID de la transacción.

- Dado que el pago fue rechazado, cuando el sistema detecta el error, entonces no debe enviarse ningún comprobante de compra.

Estimación superficial de tiempo: ☐ 30 min ☐ 1 h [X] 2 h ☐ 4 h ☐ +1 día

ID: HU-10

Orden de prioridad: 10 / 20

Tipo de prioridad: ☐ Alta [X] Media ☐ Baja

Historia de usuario (solo descripción): Como comprador, quiero filtrar productos por categoría (ej. Hogar, Tecnología) para reducir los resultados de búsqueda a mi interés específico.

Criterios de aceptación:

- Dado que elijo una categoría del menú, cuando la página carga, entonces solo deben visualizarse los productos pertenecientes a ese grupo.

- Dado que cambio de categoría, cuando el sistema refresca la vista, entonces los filtros de la categoría anterior deben eliminarse.

Estimación superficial de tiempo: ☐ 30 min ☐ 1 h [X] 2 h ☐ 4 h ☐ +1 día

ID: HU-11

Orden de prioridad: 11 / 20

Tipo de prioridad: ☐ Alta [X] Media ☐ Baja

Historia de usuario (solo descripción): Como comprador, quiero rastrear el estado de mi pedido (En preparación / En camino) para saber exactamente cuándo llegará mi entrega.

Criterios de aceptación:

- Dado que ingreso mi número de orden, cuando consulto el rastreo, entonces el sistema debe mostrar una línea de tiempo con la etapa actual del paquete.

- Dado que el pedido cambia de estado, cuando el usuario vuelve a consultar, entonces debe visualizarse la actualización de la fecha y hora.

Estimación superficial de tiempo: ☐ 30 min ☐ 1 h ☐ 2 h [X] 4 h ☐ +1 día

ID: HU-12

Orden de prioridad: 12 / 20

Tipo de prioridad: ☐ Alta [X] Media ☐ Baja

Historia de usuario (solo descripción): Como comprador, quiero ver las reseñas y calificaciones de otros clientes para evaluar la calidad y satisfacción del producto antes de comprarlo.

Criterios de aceptación:

- Dado que entro al detalle de un producto, cuando bajo a la sección de comentarios, entonces debo ver las estrellas otorgadas y los testimonios escritos.

- Dado que un producto no tiene opiniones, cuando accedo a la sección, entonces el sistema debe mostrar un mensaje invitando a calificar tras la compra.

Estimación superficial de tiempo: ☐ 30 min ☐ 1 h ☐ 2 h [X] 4 h ☐ +1 día

ID: HU-13

Orden de prioridad: 13 / 20

Tipo de prioridad: ☐ Alta [X] Media ☐ Baja

Historia de usuario (solo descripción): Como comprador, quiero guardar productos en una lista de deseos para tenerlos localizados para una compra futura.

Criterios de aceptación:

- Dado que veo un producto de interés, cuando presiono el icono de favorito, entonces el artículo debe guardarse en mi lista personal de deseos.

- Dado que el producto ya está en favoritos, cuando lo vuelvo a presionar, entonces el sistema debe quitarlo de la lista.

Estimación superficial de tiempo: ☐ 30 min ☐ 1 h [X] 2 h ☐ 4 h ☐ +1 día

ID: HU-14

Orden de prioridad: 14 / 20

Tipo de prioridad: ☐ Alta [X] Media ☐ Baja

Historia de usuario (solo descripción): Como comprador, quiero ordenar los productos por precio (de menor a mayor) para ver primero las opciones más económicas.

Criterios de aceptación:

- Dado que tengo una lista de resultados, cuando selecciono "Menor precio", entonces los productos deben reorganizarse de menor a mayor valor numérico.

- Dado que aplico el orden, cuando navego entre páginas de resultados, entonces el criterio de ordenación debe permanecer activo.

Estimación superficial de tiempo: [X] 30 min ☐ 1 h ☐ 2 h ☐ 4 h ☐ +1 día

ID: HU-15

Orden de prioridad: 15 / 20

Tipo de prioridad: ☐ Alta [X] Media ☐ Baja

Historia de usuario (solo descripción): Como comprador, quiero ver sugerencias de productos relacionados para descubrir accesorios o complementos útiles para mi compra.

Criterios de aceptación:

- Dado que estoy viendo un producto específico, cuando el sistema carga la página, entonces debe mostrar una sección de "También te puede interesar" con artículos similares.

- Dado que no hay artículos relacionados de la misma marca, cuando el sistema busca, entonces debe sugerir productos de la misma categoría.

Estimación superficial de tiempo: ☐ 30 min ☐ 1 h ☐ 2 h [X] 4 h ☐ +1 día

ID: HU-16

Orden de prioridad: 16 / 20

Tipo de prioridad: ☐ Alta ☐ Media [X] Baja

Historia de usuario (solo descripción): Como comprador, quiero aplicar cupones de descuento en mi carrito para pagar un precio reducido por mi pedido.

Criterios de aceptación:

- Dado que ingreso un código válido, cuando presiono "Aplicar", entonces el sistema debe restar el porcentaje o monto correspondiente al total.

- Dado que el cupón está vencido, cuando intento aplicarlo, entonces el sistema debe mostrar una alerta indicando que el código no es válido.

Estimación superficial de tiempo: ☐ 30 min [X] 1 h ☐ 2 h ☐ 4 h ☐ +1 día

ID: HU-17

Orden de prioridad: 17 / 20

Tipo de prioridad: ☐ Alta ☐ Media [X] Baja

Historia de usuario (solo descripción): Como comprador, quiero comparar dos o más productos lado a lado para analizar las diferencias de precio y especificaciones.

Criterios de aceptación:

- Dado que selecciono la opción "Comparar" en varios ítems, cuando presiono "Ver comparación", entonces el sistema debe mostrar una tabla con los atributos de cada uno.

- Dado que cierro la vista de comparación, cuando el sistema refresca, entonces debo volver a la lista de productos previa.

Estimación superficial de tiempo: ☐ 30 min ☐ 1 h ☐ 2 h ☐ 4 h [X] +1 día

ID: HU-18

Orden de prioridad: 18 / 20

Tipo de prioridad: ☐ Alta ☐ Media [X] Baja

Historia de usuario (solo descripción): Como comprador, quiero solicitar una devolución desde el historial de pedidos para gestionar un cambio por falla o error en la entrega.

Criterios de aceptación:

- Dado que el pedido fue entregado, cuando selecciono "Solicitar Devolución", entonces el sistema debe permitirme elegir el motivo y adjuntar una evidencia.

- Dado que pasaron más de 7 días, cuando busco la opción de devolución, entonces el sistema debe mostrar que el periodo de reclamo ha expirado.

Estimación superficial de tiempo: ☐ 30 min ☐ 1 h ☐ 2 h [X] 4 h ☐ +1 día

ID: HU-19

Orden de prioridad: 19 / 20

Tipo de prioridad: ☐ Alta ☐ Media [X] Baja

Historia de usuario (solo descripción): Como comprador, quiero cambiar el tipo de moneda (Bs./USD) para entender el costo según mi preferencia financiera.

Criterios de aceptación:

- Dado que selecciono la moneda en el encabezado, cuando la página se actualiza, entonces todos los precios deben mostrarse convertidos según la tasa del día.

- Dado que estoy en el carrito de compras, cuando cambio la moneda, entonces el total final también debe cambiar su símbolo y valor.

Estimación superficial de tiempo: ☐ 30 min [X] 1 h ☐ 2 h ☐ 4 h ☐ +1 día

ID: HU-20

Orden de prioridad: 20 / 20

Tipo de prioridad: ☐ Alta ☐ Media [X] Baja

Historia de usuario (solo descripción): Como comprador, quiero compartir un producto directamente por WhatsApp para pedir una opinión a un contacto antes de comprar.

Criterios de aceptación:

- Dado que presiono el icono de compartir, cuando selecciono la aplicación, entonces debe generarse un mensaje predefinido con el enlace y el nombre del producto.

- Dado que el enlace se envía, cuando el receptor hace clic, entonces debe ser dirigido exactamente a la página del producto en nuestra web.

Estimación superficial de tiempo: [X] 30 min ☐ 1 h ☐ 2 h ☐ 4 h ☐ +1 día

III. Requerimientos funcionales

A continuación, la especificación técnica de lo que el sistema debe hacer para cumplir con las historias anteriores (rellenado en el formato solicitado):

HU-01

- Orden de prioridad: 01 / 20

- Tipo de prioridad: [X] Alta ☐ Media ☐ Baja

- Historia: Como comprador, quiero ver un catálogo general de productos para conocer disponibilidad.

- Criterios de aceptación:

  - Dado que el usuario accede a la URL principal, cuando la página carga, entonces se debe mostrar una grilla de productos con imagen, título y precio.

  - Dado que un producto no tiene unidades, cuando se renderiza, entonces debe mostrar una etiqueta visual de "Agotado".

- Estimación: [ ] 30 min [ ] 1 h [ ] 2 h [X] 4 h [ ] +1 día

HU-02

- Orden de prioridad: 02 / 20

- Tipo de prioridad: [X] Alta ☐ Media ☐ Baja

- Historia: Como comprador, quiero buscar productos por nombre para encontrarlos rápidamente.

- Criterios de aceptación:

  - Dado que el usuario escribe en el buscador, cuando presiona "Enter", entonces el sistema debe filtrar el catálogo por coincidencias de texto.

  - Dado que no hay resultados, cuando termina la búsqueda, entonces el sistema debe mostrar el mensaje "No se encontraron resultados".

- Estimación: [ ] 30 min [ ] 1 h [ ] 2 h [X] 4 h [ ] +1 día

HU-03

- Orden de prioridad: 03 / 20

- Tipo de prioridad: [X] Alta ☐ Media ☐ Baja

- Historia: Como comprador, quiero ver el detalle técnico de un producto para revisar características.

- Criterios de aceptación:

  - Dado que el usuario pulsa un producto, cuando la página de detalle carga, entonces se deben mostrar dimensiones, peso, marca y descripción larga.

  - Dado que el producto tiene múltiples fotos, cuando el usuario hace clic en las miniaturas, entonces la imagen principal debe cambiar.

- Estimación: [ ] 30 min [ ] 1 h [X] 2 h [ ] 4 h [ ] +1 día

HU-04

- Orden de prioridad: 04 / 20

- Tipo de prioridad: [X] Alta ☐ Media ☐ Baja

- Historia: Como comprador, quiero añadir artículos a un carrito para agrupar compras.

- Criterios de aceptación:

  - Dado que el usuario pulsa "Añadir", cuando el sistema procesa, entonces el contador del carrito debe incrementarse.

  - Dado que el producto ya existe en el carrito, cuando se añade de nuevo, entonces solo debe aumentar la cantidad numérica del ítem existente.

- Estimación: [ ] 30 min [ ] 1 h [X] 2 h [ ] 4 h [ ] +1 día

HU-05

- Orden de prioridad: 05 / 20

- Tipo de prioridad: [X] Alta ☐ Media ☐ Baja

- Historia: Como comprador, quiero ver el resumen total de mi carrito para saber cuánto gastar.

- Criterios de aceptación:

  - Dado que el usuario abre el carrito, cuando se visualiza la lista, entonces el sistema debe mostrar el subtotal por ítem y el total general.

  - Dado que el carrito está vacío, cuando el usuario lo abre, entonces debe aparecer un botón para "Volver a la tienda".

- Estimación: [ ] 30 min [ ] 1 h [X] 2 h [ ] 4 h [ ] +1 día

HU-06

- Orden de prioridad: 06 / 20

- Tipo de prioridad: [X] Alta ☐ Media ☐ Baja

- Historia: Como comprador, quiero modificar las cantidades en mi carrito para ajustar mi pedido.

- Criterios de aceptación:

  - Dado que el usuario cambia el número de unidades, cuando el sistema detecta el cambio, entonces el total de la compra debe actualizarse sin recargar toda la página.

  - Dado que la cantidad llega a cero, cuando el usuario confirma, entonces el producto debe ser eliminado automáticamente del carrito.

- Estimación: [ ] 30 min [X] 1 h [ ] 2 h [ ] 4 h [ ] +1 día

HU-07

- Orden de prioridad: 07 / 20

- Tipo de prioridad: [X] Alta ☐ Media ☐ Baja

- Historia: Como comprador, quiero seleccionar un método de pago para concretar la compra.

- Criterios de aceptación:

  - Dado que el usuario elige "Pago con QR", cuando confirma, entonces el sistema debe generar una imagen QR válida por un tiempo limitado.

  - Dado que el usuario elige "Tarjeta", cuando ingresa los datos, entonces el sistema debe validar que los campos cumplan con el formato numérico correcto.

- Estimación: [ ] 30 min [ ] 1 h [ ] 2 h [ ] 4 h [X] +1 día

HU-08

- Orden de prioridad: 08 / 20

- Tipo de prioridad: [X] Alta ☐ Media ☐ Baja

- Historia: Como comprador, quiero elegir una dirección de envío para recibir el producto.

- Criterios de aceptación:

  - Dado que el usuario está en el checkout, cuando selecciona "Envío a domicilio", entonces se debe habilitar un campo de texto para la dirección y referencias.

  - Dado que el usuario selecciona "Retiro en sucursal", cuando el sistema lo procesa, entonces se debe mostrar un mapa con las ubicaciones físicas disponibles.

- Estimación: [ ] 30 min [X] 1 h [ ] 2 h [ ] 4 h [ ] +1 día

HU-09

- Orden de prioridad: 09 / 20

- Tipo de prioridad: [X] Alta ☐ Media ☐ Baja

- Historia: Como comprador, quiero recibir un comprobante por email para tener respaldo.

- Criterios de aceptación:

  - Dado que la transacción fue confirmada, cuando el sistema finaliza, entonces debe dispararse un correo electrónico con el ID de pedido.

  - Dado que el pago falló, cuando se notifica al usuario, entonces no debe enviarse ningún comprobante de compra.

- Estimación: [ ] 30 min [ ] 1 h [X] 2 h [ ] 4 h [ ] +1 día

HU-10

- Orden de prioridad: 10 / 20

- Tipo de prioridad: [ ] Alta [X] Media ☐ Baja

- Historia: Como comprador, quiero filtrar productos por categoría para reducir resultados.

- Criterios de aceptación:

  - Dado que el usuario selecciona una categoría del menú lateral, cuando la página carga, entonces se deben mostrar únicamente los productos asociados a ese ID de categoría.

  - Dado que el usuario desmarca la categoría, cuando el sistema actualiza, entonces se debe mostrar nuevamente el catálogo completo.

- Estimación: [ ] 30 min [ ] 1 h [X] 2 h [ ] 4 h [ ] +1 día

HU-11

- Orden de prioridad: 11 / 20

- Tipo de prioridad: [ ] Alta [X] Media ☐ Baja

- Historia: Como comprador, quiero rastrear el estado de mi envío para saber cuándo llegará.

- Criterios de aceptación:

  - Dado que el pedido está en tránsito, cuando el usuario ingresa su código de seguimiento, entonces debe ver una línea de tiempo con la ubicación actual del paquete.

  - Dado que el pedido fue entregado, cuando el usuario consulta, entonces el sistema debe mostrar la confirmación de recepción.

- Estimación: [ ] 30 min [ ] 1 h [ ] 2 h [X] 4 h [ ] +1 día

HU-12

- Orden de prioridad: 12 / 20

- Tipo de prioridad: [ ] Alta [X] Media ☐ Baja

- Historia: Como comprador, quiero ver las reseñas de otros clientes para evaluar calidad.

- Criterios de aceptación:

  - Dado que el usuario visualiza un producto, cuando baja a la sección de comentarios, entonces debe ver una lista de textos con la calificación por estrellas de otros compradores.

  - Dado que el producto no tiene ventas aún, cuando el usuario mira las reseñas, entonces debe mostrar el mensaje "Sé el primero en calificar este producto".

- Estimación: [ ] 30 min [ ] 1 h [ ] 2 h [X] 4 h [ ] +1 día

HU-13

- Orden de prioridad: 13 / 20

- Tipo de prioridad: [ ] Alta [X] Media ☐ Baja

- Historia: Como comprador, quiero guardar productos en una lista de deseos para comprarlos luego.

- Criterios de aceptación:

  - Dado que el usuario presiona el botón "Favorito", cuando el sistema responde, entonces el icono debe cambiar de color para indicar que está guardado.

  - Dado que el usuario accede a su "Wishlist", cuando selecciona un ítem, entonces debe poder moverlo directamente al carrito de compras.

- Estimación: [ ] 30 min [ ] 1 h [X] 2 h [ ] 4 h [ ] +1 día

HU-14

- Orden de prioridad: 14 / 20

- Tipo de prioridad: [ ] Alta [X] Media ☐ Baja

- Historia: Como comprador, quiero ordenar los productos por precio para encontrar opciones baratas.

- Criterios de aceptación:

  - Dado que hay una lista de resultados, cuando el usuario selecciona "Menor precio", entonces el sistema debe reordenar la grilla de menor a mayor valor numérico.

  - Dado que se aplica el orden, cuando el usuario cambia de página, entonces la preferencia de ordenación debe mantenerse activa.

- Estimación: [X] 30 min [ ] 1 h [ ] 2 h [ ] 4 h [ ] +1 día

HU-15

- Orden de prioridad: 15 / 20

- Tipo de prioridad: [ ] Alta [X] Media ☐ Baja

- Historia: Como comprador, quiero ver sugerencias de productos relacionados para encontrar complementos.

- Criterios de aceptación:

  - Dado que el usuario ve una laptop, cuando el sistema carga el detalle, entonces se debe mostrar una sección inferior con mouses o fundas compatibles.

  - Dado que no hay productos de la misma categoría, cuando el sistema busca relacionados, entonces debe mostrar los productos más vendidos de la tienda.

- Estimación: [ ] 30 min [ ] 1 h [ ] 2 h [X] 4 h [ ] +1 día

HU-16

- Orden de prioridad: 16 / 20

- Tipo de prioridad: [ ] Alta [ ] Media [X] Baja

- Historia: Como comprador, quiero aplicar cupones de descuento para ahorrar dinero.

- Criterios de aceptación:

  - Dado que el usuario ingresa un código de texto, cuando presiona "Canjear", entonces el sistema debe validar si el cupón está vigente y aplicar la resta al total.

  - Dado que el cupón no es válido, cuando se intenta aplicar, entonces debe aparecer una alerta de color rojo indicando el error.

- Estimación: [ ] 30 min [X] 1 h [ ] 2 h [ ] 4 h [ ] +1 día

HU-17

- Orden de prioridad: 17 / 20

- Tipo de prioridad: [ ] Alta [ ] Media [X] Baja

- Historia: Como comprador, quiero comparar productos para ver cuál me conviene.

- Criterios de aceptación:

  - Dado que el usuario marca dos productos, cuando pulsa "Comparar", entonces se debe desplegar una tabla comparando características como precio, marca y material.

  - Dado que el usuario cierra la comparación, cuando vuelve atrás, entonces debe regresar al punto exacto donde dejó la navegación.

- Estimación: [ ] 30 min [ ] 1 h [ ] 2 h [ ] 4 h [X] +1 día

HU-18

- Orden de prioridad: 18 / 20

- Tipo de prioridad: [ ] Alta [ ] Media [X] Baja

- Historia: Como comprador, quiero solicitar devolución para gestionar un cambio.

- Criterios de aceptación:

  - Dado que el pedido fue entregado, cuando el usuario selecciona "Solicitar devolución", entonces se debe abrir un formulario para adjuntar fotos y motivos del cambio.

  - Dado que el tiempo de garantía expiró, cuando el usuario busca la opción de devolución, entonces esta debe aparecer deshabilitada.

- Estimación: [ ] 30 min [ ] 1 h [ ] 2 h [X] 4 h [ ] +1 día

HU-19

- Orden de prioridad: 19 / 20

- Tipo de prioridad: [ ] Alta [ ] Media [X] Baja

- Historia: Como comprador, quiero cambiar el tipo de moneda para ver precios en mi divisa.

- Criterios de aceptación:

  - Dado que el usuario cambia a "USD", cuando la página se actualiza, entonces todos los valores en Bs deben convertirse automáticamente según la tasa configurada.

  - Dado que se cambia la moneda en el carrito, cuando el usuario avanza al pago, entonces el total debe respetarse en la moneda seleccionada.

- Estimación: [ ] 30 min [X] 1 h [ ] 2 h [ ] 4 h [ ] +1 día

HU-20

- Orden de prioridad: 20 / 20

- Tipo de prioridad: [ ] Alta [ ] Media [X] Baja

- Historia: Como comprador, quiero compartir un producto por WhatsApp para pedir opinión.

- Criterios de aceptación:

  - Dado que el usuario pulsa el icono de WhatsApp, cuando la app se abre, entonces se debe precargar un mensaje con el link del producto y su nombre.

  - Dado que el usuario no tiene la app instalada, cuando intenta compartir, entonces el sistema debe permitirle copiar el enlace al portapapeles.

- Estimación: [X] 30 min [ ] 1 h [ ] 2 h [ ] 4 h [ ] +1 día